SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AFFIDATI A SEGUITO DI ORICEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 90 COMMA 6 E 91 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 S.M.I.

Art. 1

Il Responsabile Settore  Lavori Pubblici, ing. Eugenio Ciancio, nella qualità di legale rappresentante del Comune di Paternò, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente «Amministrazione» affida al professionista aggiudicatario della procedura aperta espletata in data _________ , giusto verbale Rep. N.       , (generalità complete concorrente) d’ora innanzi indicato come “professionista” l'incarico di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi della         dell’intervento Miglioramento sismico palazzo municipale.

Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del Decreto Legislativo 494/96 e alla normativa vigente in materia, statale e regionale.

Inoltre nella redazione dei documenti tecnici dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari in materia di sicurezza.

Art. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato. Esso sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione.

Il professionista rinuncia espressamente all'applicazione dell'art. 7 della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, restando convenuto che sarà corrisposto complessivamente un unico onorario.

( In caso di raggruppamento: fermo restando quanto sopra fissato i professionisti, di cui all'art. 1, potranno richiedere all'Amministrazione, tramite il professionista mandatario, modalità di ripartizione e di corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti il gruppo, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale)

Art. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di opere pubbliche vigente, D. Lgs. 163/2006 s.m.i. (Codice Contratti) e DPR 207/2010 s.m.i. (Regolamento attuazione), come recepiti con L.R. 12/2011.

Il professionista resta obbligato all’osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. Nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente e in materia di sicurezza..

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, conformemente alle prescrizioni di cui al Regolamento di attuazione Parte II Sezioni III e IV.

Art. 4

Nell’elaborazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione, emesse dal Responsabile Unico del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le suddette istruzioni e prescrizioni saranno fornite al progettista incaricato o al capo del gruppo di progettazione dal competente Settore Lavori Pubblici.

L’incarico professionale si intende completato al momento dell’approvazione da parte dell’Amministrazione dell’indizione della gara d’appalto dei lavori relativi al progetto stesso; fino a quel momento i progettisti sono tenuti:

# alla presentazione del progetto per l’ottenimento del parere preventivo da parte dei VV.FF. Sovrintendenze, ASL, ISPESL, etc.

# ad apportare tutte quelle variazioni richieste dall’Amministrazione anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi (VV.F., Sovrintendenze, ASL, ISPESL, etc.).

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Art. 5

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art. 6

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 15 dalla data di affidamento dell’incarico, un progetto di massima, sul quale l'Amministrazione darà il preliminare benestare.

Il professionista è tenuto a presentare il progetto esecutivo entro il termine improrogabile del 20 agosto 2015.

La mancata osservanza dei termini sopra previsti, relativi alla consegna degli elaborati progettuali, comporterà una penale pari all’1% della parcella per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 10, l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese, salvo rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell’incarico.

Art. 7

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

## Art. 8

Il  progettista esibisce le garanzie di cui al punto 3 lett. a) e b) del disciplinare di gara descrizione)

Art. 9

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

Art. 10

L’ammontare dell’onorario  onnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), indicato per l’intervento per il quale il progettista è risultato aggiudicatario dell’incarico,  (importo a b.a. detratto il ribasso offerto oltre IVA e oneri).

L’onorario, sarà corrisposto al professionista in unica soluzione, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, previa erogazione della somma da parte dell’Ente finanziatore.secondo il seguente scadenzario:

Oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

# Art. 11

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

# Art. 12

All’affidatario dell’incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto di subappalto e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all’art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dall’art. 91 comma 3 del Codice..

Art. 13

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il signor. ing. Eugenio Ciancio, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la sede municipale;

b) il signor ing.

Art. 14

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL PROFESSIONISTA                                                      L’AMMINISTRAZIONE